Contabilización

- Hacer un proceso centralizado para contabilización por módulo. La forma de filtros y criterios que sea.

Campos actuales por Módulo

  - Activos:

    - Tipo de Movimiento: Requerido

    - Periodo: Año y mes, ambos son requeridos.

    - Fecha: Se utiliza para calcular los tipos de cambio del asiento, requerido.

    - Tipo Asiento: Esta alambrado en el tipo 01, no es editable

  - Inventarios

    - Clase de Movimiento: Entradas o Salidas

    - Rango de Tipos de Movimiento: requerido

    - Tipo Asiento

    - Rango de Sucursales

    - Rango de Fechas: para sacar el periodo

    - Contabilizar también los movimientos en control de despacho

  - Comisiones

    - El periodo fiscal: Se calcula en base a las últimas comisiones pasadas a planillas.

    - Planilla

    - Cuenta Puente: Cuenta puente que se utiliza para contrarrestar la contabilización de comisiones demostradoras.

    - Demostradoras: El puesto laboral de demostradora. (podría remplazarse con preferencia.

    - Tipo Asiento

  - Cobros

    - Línea de Crédito

    - Periodo fiscal

    - Rango de Fechas

    - Tipo de Documento de Cobros

    - Tipo Asiento

    - Tipo de Cambio: De la fecha del movimiento, o última fecha del rango

    - Contabilizar por fecha de documento o fecha de registro.

  - Pagos

    - Moneda

    - Periodo fiscal

    - Rango de Fechas

    - Tipo Asiento

    - Tipo de Documento de pagos

    - Tipo de Cambio: De la fecha del movimiento, o última fecha del rango

    - Contabilizar por fecha de documento o fecha de registro.

  - Compras

    - Rango de Fechas

    - Tipo de Documento de Compras

    - Tipo Asiento

  - Bancos

    - Cuenta Bancaria

    - Periodo Fiscal

    - Rango de Fechas

    - Rango de Tipos de Documento de Bancos

    - Netear Asiento

    - Tipo de Cambio: De la fecha del movimiento, o última fecha del rango

  - Liquidación Cajas

    - Netear Asiento

    - Rango de Fechas

    - Rango de Cajas

    - Tipo Asiento

    - Actualizar la contabilidad?: Genera el asiento en conta

    - Liquidar las Cajas? Cambia el estado de las cajas a liquidadas

  - Planillas

    - Planilla

    - Periodo Planilla (Rango de Fechas)

    - Periodo Fiscal

    - Tipo Asiento

Estimación

- Forma estándar con los campos:                                                                               (2.5 horas)

  - Módulo

  - Rango Sucursales

  - Periodo Fiscal

  - Rango de fechas

  - Rango tipos documento

  - Tipo de asiento

  - Tipo de cambio a utilizar: por fecha de transacción o fecha de fin de rango.

  - Contabilizar por fecha de documento o fecha de registro

  - Saldos Netos

- Pestañas con datos por Módulo:                                                                                  (2 horas)

  - Inventarios: Clase de movimiento (entrada o salida).

  - Comisiones: Planilla y cuenta puente

  - Cobros: Línea de crédito

  - Pagos: Moneda

  - Bancos: Cuenta Bancaria

  - Cajas: Rango de cajas, actualizar contabilidad (generar asiento), liquidar cajas.

  - Planillas: Planilla y periodo de planilla

- Cambios en la forma y proceso de contabilización                                              (37 horas)

  - Activos 	                                                                  (4 horas)

    - Adaptación del proceso de contabilización de acuerdo a la forma estándar y sus parámetros.

    - Inhabilitar sucursales al elegir módulo de activos.

    - Desarrollar tipo de cambio a utilizar.

    - Desarrollar saldos netos

    - Desarrollar contabilización por fecha de documento o fecha de registro

  - Inventarios                                                                (4 horas)

    - Adaptación del proceso de contabilización de acuerdo a la forma estándar y sus parámetros.

    - Contabilizar los movimientos en estado control de despacho

    - Desarrollar tipo de cambio a utilizar.

    - Desarrollar saldos netos

    - Desarrollar contabilización por fecha de documento o fecha de registro

  - Comisiones                                                              (4 horas)

    - Adaptación del proceso de contabilización de acuerdo a la forma estándar y sus parámetros.

    - Inhabilitar tipos de documento al elegir módulo de comisiones

    - Desarrollar tipo de cambio a utilizar.

    - Desarrollar saldos netos

    - Desarrollar contabilización por fecha de documento o fecha de registro

  - Cobros                                                                      (4 horas)

    - Adaptación del proceso de contabilización de acuerdo a la forma estándar y sus parámetros.

    - Desarrollar saldos netos

  - Pagos                                                                        (4 horas)

    - Adaptación del proceso de contabilización de acuerdo a la forma estándar y sus parámetros.

    - Desarrollar saldos netos

  - Compras                                                                  (5 horas)

    - Adaptación del proceso de contabilización de acuerdo a la forma estándar y sus parámetros.

    - Desarrollar tipo de cambio a utilizar.

    - Desarrollar saldos netos

    - Desarrollar contabilización por fecha de documento o fecha de registro

  - Bancos                                                                     (2 horas)

    - Adaptación del proceso de contabilización de acuerdo a la forma estándar y sus parámetros.

    - Inhabilitar sucursales y tipo de asiento al elegir módulo de bancos

    - Desarrollar contabilización por fecha de documento o fecha de registro

  - Cajas                                                                      (4 horas)

    - Adaptación del proceso de contabilización de acuerdo a la forma estándar y sus parámetros.

    - Inhabilitar tipo de documento al elegir módulo de cajas

    - Desarrollar tipo de cambio a utilizar.

    - Desarrollar contabilización por fecha de documento o fecha de registro

  - Planillas                                                               (6 horas)

    - Adaptación del proceso de contabilización de acuerdo a la forma estándar y sus parámetros.

    - Inhabilitar tipo de documento al elegir módulo de planillas

    - Desarrollar tipo de cambio a utilizar.

    - Desarrollar contabilización por fecha de documento o fecha de registro

    - Desarrollar saldos netos

Resumen Estimación

Forma Estandar con Pestaña por Modulo                                                         4.5    horas

Adaptación de los procesos de contabilización                                                13.5 horas

Activación features para todos los módulo (tipo cambio utilizar,                 23.5 horas

fecha de contabilización y saldos netos)

(esto podria dejarse para otra etapa)

Total                                                                                                                         41.5 horas

- Reportes de movimientos pendientes de contabilizar por modulo por rango de fechas o periodo fiscal.

- Se consideran movimientos pendientes de contabilizar todos aquellos que fueron aplicados y que no cuentan con un número de asiento.

Solución

- Es necesario agregar el campo asiento a la tabla de comisiones (cmsmontos)

y llenarlo.                                                                                                        (0.5 horas)

- Se debe llenar el asiento de la tabla de recibos de mercadería del módulo de compras al contabilizar.                                                                                               (0.5 horas)

- Se debe llenar el asiento de los movimientos de caja y venta en la contabilización del módulo de cajas.                                                                                           (4 horas)

- Se debe agregar el campo asiento a las tablas de provisiones, devengados y deducciones de empleados y almacenar el asiento en el proceso de contabilización de planillas. Actualmente se almacena el asiento en la tabla de periodos de planilla, pero por periodo se generan 2 asientos y se está perdiendo uno.               (1 hora)

- Proceso de Carga de Tabla Temporal de movimientos                          (6 horas)

  - Movimientos de activos

  - Movimientos de inventarios

  - Montos de comisiones

  - Cobros: Movimientos y notas de pago

  - Pagos: Movimientos y notas de pago

  - Compras: Facturas, nacionalizaciones, reclamos y recibos

  - Movimientos de bancos

  - Cajas: Movimientos de caja y de venta

  - Planillas: Provisiones, devengados y deducciones

- Elaboración de forma de filtro y reporte:                                                 (3 horas)

Total Estimación:                                                                                                                    15 horas

- Reversión de contabilización.

- La estimación de este problema asume que ya se han resuelto anteriormente los primeros 4 puntos del problema 2.

- Se debería agregar un campo en el asiento que indique a que modulo y tipo de transacción pertenece (origen+clase) para que sea posible la reversión, esto conllevaría tocar las rutinas de registro de asientos y las formas que

la utilizan.                                                                                                        (5 horas)

- Proceso de Reversión de Asiento Pendiente Generado                         (5 horas)

  - Movimientos de activos

  - Movimientos de inventarios

  - Montos de comisiones

  - Cobros: Movimientos y notas de pago

  - Pagos: Movimientos y notas de pago

  - Compras: Facturas, nacionalizaciones, reclamos y recibos

  - Movimientos de bancos

  - Cajas: Movimientos de caja y de venta

  - Planillas: Provisiones, devengados y deducciones

- Bitácora de Reversiones                                                                              (2 horas)

Total Estimación								12 horas

- Revisar que el efecto del cierre de periodo realmente restringa el registro de transacciones en ese periodo.

Consideraciones:

- No se debería poder cerrar un periodo o año fiscal si existen movimientos sin contabilizar. Para esto utilizaremos el proceso de carga de tabla temporal del problema 2 que traerá todos estos movimientos.                       (1.5 horas)

- No se debería poder registrar o aplicar transacciones de un periodo o año ya cerrado. No se debe anular o reversar movimientos con asiento. Para este punto se requiere hacer una revisión completa de todos los módulos involucrados con contabilidad del sge. Se estima que tardará la revisión y corrección por módulo unas 3 horas.                                                                                      (27 horas)

Total                                                                                                                           28.5 horas

Esto problema podría dejarse para otra etapa.